**GuideMe Fizibilite Çalışması**

**Ekonomik Fizibilite**

Maliyet Tutarı

Maliyet Türü

Maliyet Kalemi

20.000 TL/Ay

Proje Yöneticisi

30.000 TL/Ay

Yazılımcı

İşçilik Maliyeti

30.000 TL/Ay

Reklam ve Pazarlama

25.000 TL/Ay

Sistem Analisti

30.000 TL/Ay

Bilişim Sistemleri Mühendisi

Laptop PC

Donanım Maliyetleri

25.000 TL

11.750 TL

Ekran Kartı

Kullanıcı Ara Yüzü Tasarımı

Yazılım Maliyeti

10.000 TL

Sarf Malzemeler

1.000 TL

Ofis Malzemeleri

800 TL

Promosyon Ürünleri

4.000 TL

E-Ticaret Şirket Kurulumu

Yasal Harç

2.000 TL

Patent ve Telif Hakları

Google Haritalar Entegrasyonu

Komisyon Birliği

5.000 TL

Hizmet Bedelleri

2.000 TL/Ay

Ek Güvenlik Hizmetleri

1.500 TL/AY

Bulut Sunucu

475.050

**Teknik Fizibilite**

* Kullanıcı arayüzü tasarımı dışardan alınacaktır.
* Yazılım için gerekli bilgisayar ve donanım mevcuttur.
* Bulut sunucu hizmeti dışardan alınacaktır.
* Yazılımcı için güçlü bir ekran kartı alınacaktır.

**Operasyonel Fizibilite**

* Uygulamanın performansı her koşulda yüksek olacaktır.
* Uygulama cüzdanına para yüklemede bir problem oluşmayacaktır.

**Çizelge**

* Projenin tasarlanması için maksimum süre 3,5 aydır. Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin zamanında bitirilebileceği öngörülmektedir.

**Yasal**

* Ürün telif ve patent hakkı alınacaktır.
* Uygulama kullanıcının kişisel bilgilerini de aldığı için bir kullanıcı sözleşmesi hazırlanacaktır.
* Cüzdan eklentisi için çeşitli bankalarla anlaşma sağlanmıştır. Cüzdana para yükleme işlemlerinde 3D Secure hizmetleri bulunacaktır. Kullanıcı kart bilgileri yasal sorumluluk gereği şifrelenmiş bir şekilde sunucularda tutulacaktır.
* -Google Haritalar ile iş birliği mümkündür. Uygulama üzerinde Google Haritalara erişimle alakalı yasal bir engel bulunmamaktadır.
* Muhasebe ve finans işlemleri proje yöneticisi tarafından yürütülecektir.
* Kullanıcıların bilgilerinin bulunduğu bulut sunucu şirketi ile sözleşme yapılarak kullanıcıların bilgilerinin güvenliği sağlanmıştır.

**Organizasyonel**

* Proje ekibi proje süresince yalnızca bu projede görev alacaktır.
* Herhangi bir organizasyonel risk bulunmamaktadır.
* Proje içi görev dağılımı yapılmıştır.

**Fizibilitenin Değerlendirilmesi**

Puan

Fizibilite Türü

Açıklama

65

Fonlama konusunda yaşanılabilecek sorunlar

Ekonomik

İş birlikleri ile yaşanılabilecek sorunlar

Teknik

75

Entegrasyon sürecinde yaşanılabilecek sorunlar

Operasyonel

95

80

Süreç içinde yaşanılabilecek gecikmeler

Çizelge

Kıdemli hukuk uzmanı eksikliği

72

Yasal

Ekip için iletişim güçlü

100

Organizasyonel

Ağırlıklı Puan

Puan

Sınıf Ağırlığı

Fizibilite Türleri

%56

65

36,4

Ekonomik

%15

75

11,25

Teknik

%5

95

4,75

Operasyonel

80

%7

5,6

Çizelge

Yasal

%12

72

8,64

%5

100

5

Organizasyonel

71,64